[image: image1.jpg]LENTI ES TERSEGE
VIDEKFEJLESZTESI EGYESULET





[image: image2.jpg]





VP6-19.2.1.-59-7-17

Kedvezményezett neve:  Kálócfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület - "Vidékőrző" Program 
Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-59-7-17 

Projekt címe: Közösségi tér kialakítása 
Projekt azonosító száma: 1925741713

Szerződött támogatás összege: 4 999 991 Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 85% 
Projekt tartalmának rövid bemutatása:
Kálócfa Község Önkormányzata hivatali épületének belső felületképzése, festése, burkolásának cseréje, a belső nyílászárók cseréje időszerűvé vált, a felújítással a belső kialakítás egységessé válik. 
Az önkormányzat szándéka szerint jelen pályázatban tervezett tevékenységek az épület felújításának folyamatában egy jelentős szakaszt, de nem a teljes felújítást tartalmazzák. 
Jelen projekt lezárását követően, még 2021-ben sor kerül a mozgáskorlátozott mosdó szaniterekkel való felszerelésére, majd pályázati forrásból tervben még a fűtéskorszerűsítés a későbbiekben. A tevékenységek tervezésében, a teljes felújítás szakaszolásában az Önkormányzat anyagi lehetőségei mellett a tevékenységek egymásra épülése is szempont volt, valamint a használhatóság, az azonnali megtérülés. 

A felújítás eredményeként külső és belső megjelenésében egységes épület jön létre, mely alkalmassá válik mozgásukban akadályozott emberek fogadására is. 

A projekt zárásáig megvalósult tevékenységek:
A beadott támogatási kérelmünkkel kapcsolatban pozitív támogatói döntésről kaptunk értesítést és a kapcsolódó támogatói okiratot 2020. október 20-án vettük át. A projektbe egy  mérföldkő került betervezésre, mely egyúttal a zárása is a pályázatnak. Elérési dátumának módosítására a pandémia miatt változásbejelentőt nyújtott be önkormányzatunk több alkalommal, melyek elfogadásra kerültek. A projekt fizikai befejezése 2021.szeptember 15-re módosult az elsőként betervezett, 2021.június 30-i határidőhöz képest. 
A projekt eredményeként elkészült a Kálócfa 21/7 hrsz-ú ingatlanon az önkormányzati épület akadálymentesítése, az épület felújítása és a külső közösségi tér több generáció számára történő alkalmassá tétele. Akadálymentesen megközelíthetővé és használhatóvá vált az önkormányzati épület Kálócfán a rámpa, a mozgáskorlátozott mosdó és a beltér akadálymentes kialakításával. Az akadálymentes wc kialakításához az önkormányzat saját forrásból vállalta a szaniterek beszerzését. 

Az épület belső terében kicserélésre kerültek a belső nyílászárók, és egységesen, minden helyiségben küszöbök kialakítása nélkül új járólap került lehelyezésre, megtörtént a falfelületek festése és LED-es kivitelű lámpatestek és fényforrások kerültek felszerelésre. 

Megtörtént az épület külső vakolása mind a homlokzaton, mind a lábazaton valamint az ereszcsatorna rendszer került felszerelésre.

Kiadásra került a település első helytörténeti képekkel díszített naptára.

A külső közösségi tér bővült 1 db kültéri pingpongasztallal, 2 db paddal és egy 15*1 méteres, háromfázisú Kneipp taposóval. 
Projekt befejezési dátuma: 2021. szeptember 15.

 
              [image: image1.jpg]                                           
A projekthez kapcsolódó további információk:
· Lebontásra került az önkormányzat épületéhez tartozó, romos állapotú épületrész.
�








[image: image2.jpg][image: image3.emf]